# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 51

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2015 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  - 150 576,24   рубля.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2015 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта    Вид работы	Объем	Затрачено

3 т/у	Ремонт системы отопл. со сменой ш.кр.80 и врезок 15-25 (шт.)	19	81 918,00

кв  89	Ремонт кровли над квартирами (м2)	72	43 933,00

подвал по кв 1	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	4	11 822,00

подвал по кв 7	Ремонт системы отопления со сменой вентилей Ду 15-20 (шт.)	2	6 131,00

Внеплановые работы	        16 886,5

Итого:                                  160 690,5

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2016 год.

- Замена запорной арматуры на системе отопления- ду 20 мм-6 шт.

- Замена запорной арматуры  ХВС ду25 мм -4 шт.

- Замена запорной арматуры ГВС ду 20 мм-3 шт.

- Частичный ремонт отмостки (с торца 1-го подъезда и с центрального фасада) -18 м2

- Ремонт межпанельных швов кв. 15,59 – 47 мп.

Директор  ООО «Управляющая компания»                                   Клюев В. Н.