# Уважаемые жители дома  ул. Маркса  д. 67

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2016 года по Вашему дому было начислено за текущий ремонт  -  95 088,36 руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2016 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	Вид работы	Объем	Затрачено

3, 4 подвал	Ремонт системы ХВС со сменой вентилей (шт.)	11	16 090,00

3 подвал	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	12	20 865,00

подвал по кв. 47	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	6	11 120,00

подвал по кв. 60	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	4	7 833,00

Внеплановые работы:	10 155,0

Итого:                           66 063,0

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2017 год.

- Частичный ремонт отмостки (с торца 1-го подъезда) -12 м2

- Ремонт сопряжения ступеней с крыльцом 1-го подъезда 0,5 м2

- Ремонт боковин крыльца 1-го и 2-го подъездов 1,45 м2

- Ремонт входных зон в подъезды, мусорокамеры и подвал (1-4 подъезд) – 102,0 м2.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20 -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ХВС ду 32 -4 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 25 -4 шт.

- Смена участка трубопровода системы отопления ду 25-6 мп

- Смена участка трубопровода системы ХВС ду 25-5 мп

Директор  ООО «Управляющая компания»                                  Клюев В. Н.