# Уважаемые жители дома  ул.  Маркса  д. 34

Сообщаем Вам, что за период январь-декабрь 2017 года по Вашему дому

было начислено за текущий ремонт, в том числе нежилые помещения  - 560 277,84  руб.  За установку   ТРЖ (с 01.01.17г. по 30.06.17г.) – 398 230,0 руб.

Аренда за размещение рекламных щитов в кабинах лифтов  за 2017г. – 15 254,24  руб.

Затраты на печать квитанций по капитальному ремонту 2017 г.

(7 месяцев) составляют 13 053,6  руб.

Управляющей компанией ООО «Управляющая компания» в Вашем доме  за период с января по декабрь 2017 года были выполнены следующие работы по текущему ремонту:

Место ремонта	                    Вид работы	Объем	Затрачено

1,3,4,6,7 т/у	Ремонт системы ГВС с установкой ТРЖ (5шт.) и задв. Ду 32мм (15шт.)	20	314 562,00

6 подъезд	Лестничных клеток ремонт (м2)	430	360 270,00

7 подвал	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	2	4 786,00

7 т/у	Ремонт системы отопления со сменой вентилей (шт.)	4	9 231,00

кв. 184	Ремонт канализации со сменой уч-ков труб Ду 100мм (мп)	2	4 840,00

кв. 31	Ремонт кровли над квартирами (м2)	40	16 323,00

тех. эт. по кв. 35	Ремонт системы ГВС со сменой вентилей (шт.)	2	5 625,00

Внеплановые работы                                                                            85 367,5

Итого:  801 004,5

На ежегодном собрании собственников предлагаем Вам рассмотреть и утвердить перечень работ, необходимый для поддержания общедомового имущества Вашего жилого дома в надлежащем состоянии, а также определить способ финансирования ниже указанных видов работ на 2018 год.

- Ремонт входной зоны (крыльца) -7 шт.

- Ремонт покрытия входного козырька - 1,2,3,5  подъезды – 120 м2

- Окраска газовых труб расположенных на фасаде -146 мп

- Ремонт кровли  над 2-ым подъездом  и машинным  отделением -120 м2

- Ремонт наружных стен (кв.34) -10 м2

- Ремонт лестничной клетки-7 подъезд.

- Ремонт тепловых узлов 7 шт.

- Замена запорной арматуры на системе отопления ду 20-9 шт.

- Замена запорной арматуры на системе ГВС ду 25-6 шт.

Директор  ООО «Управляющая компания»					Клюев В.Н.